TRANSFORMATION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE

25, boulevard des Alliés - 91720 MAISSE

Maître d’Ouvrage :

MAIRIE DE MAISSE

Place de l’Hôtel de Ville

91720 MAISSE

DOSSIER CONSULATION ENTREPRISES

REGLEMENT DE CONSULTATION

Date limite de réception des offres :

Le 02/05/2017, à 12h00

Mars 2017

ophélie brossillon . architecte dplg

BOARCHITECTURE      SARL capital 5000€

SIRET. 801 047 09300019     CROAIF. 071030

ATELIER.    2 allée des rochers   91760 Itteville

TEL. 01 60 75 18 44     MOB. 06 42 80 98 59

www.boarchi.fr

Article1 // Objet de la consultation :

La présente procédure adaptée concerne les travaux de transformation du restaurant scolaire existant, en rez-de-chaussée, de l’école primaire, La Girafe, à Maisse.

Les travaux se situent à l’adresse suivante :

25, boulevard des Alliés

91720 MAISSE

Article 2 // Condition de la consultation :

2.1 Maîtrise d’ouvrage :

Au sens de l’article 2 du CCAG, le pouvoir adjudicateur est le Maître de l’ouvrage pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du Maître d’Ouvrage dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché.

Le Maître d’Ouvrage est la ville de Maisse.

La personne signataire du Marché est Monsieur Christian Leclair / Maire de MAISSE.

Les coordonnées du service chargé de la consultation sont les suivantes :

Mairie de Maisse – Place de l’Hôtel de ville – 91720 MAISSE.

N° de téléphone : 01 64 99 47 26

Email : mairie@maisse.fr

2.2 Etendue de la consultation :

Le présente consultation ouverte est organisée par un Pouvoir Adjudicateur selon une procédure adaptée, en application de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics (JORF n°0074 du 27 mars 2016).

2.3 Justification de la procédure :

SANS OBJET

2.4 Limitation du nombre de candidats :

SANS OBJET

2.5 Organisation de la consultation :

2.5.1 Dossier de consultation :

Le dossier comprend les pièces suivantes :

. Le règlement de consultation,

. L’acte d’engagement,

. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.),

. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.),

. Le descriptif des travaux à réaliser,

. Le cadre décomposition du prix global et forfaitaire par lot,

. Les plans des ouvrages joints au dossier de consultation,

. Le certificat de visite.

2.5.2 Visite du site :

Afin de répondre au mieux, une visite préalable du site est obligatoire et donnera lieu à la signature de l’une attestation de visite jointe à la présente consultation.

Pour cela, il convient de s’adresser à l’accueil de la mairie, pour convenir d’une date de visite :

Mairie de Maisse – Place de l’Hôtel de ville – 91720 MAISSE.

N° de téléphone : 01 64 99 47 26

Email : mairie@maisse.fr

2.6 Conduite d’opération – Maîtrise d’œuvre – Ordonnancement, Coordination et Pilotage de Chantier (O.P.C) :

La Maîtrise d’Ouvrage n’est pas assisté par un conducteur d’opération.

La Maîtrise d’œuvre est assurée par la personne morale suivante :

SARL Boarchitecture, représentée par Ophélie Brossillon – Architecte DPLG

2, allée des Rochers – 91760 ITTEVILLE

Tel. 06 42 80 98 59 / 01 60 75 18 44

Courriel. contact@boarchi.fr

La mission du Maître d’œuvre est une mission de base sans OPC.

2.7 Contrôle Technique :

SANS OBJET

2.8 Coordination pour la sécurité et la protection de la santé :

SANS OBJET

2.9 Décomposition en lots – Forme du marché :

2.9.1 Décomposition en tranches :

Les travaux sont répartis en 7 lots, à savoir :

- Lot n°01 / DEMOLITION – GROS OEUVRE – CHARPENTE - COUVERTURE

- Lot n°02 / MENUISERIES EXTERIEURES

- Lot n°03 / CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX-PLAFOND

- Lot n°04 / MENUISERIES INTERIEURES

- Lot n°05 / PLOMBERIE – SANITAIRES – VENTILATION – CHAUFFAGE

- Lot n°06 / ELECTRICITE

- Lot n°07 / REVETEMENTS DE SOLS – PEINTURE

Chacun des lots sera attribué en marché séparé. Chaque candidat est autorisé à présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Plusieurs lots pourront être confiés au même candidat.

Les candidats feront une offre de prix distincte pour chaque lot qu’ils souhaitent se voir attribuer.

2.9.2 Forme du marché :

Marché ordinaire.

2.10 Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) :

Les candidats n’ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)

2.11 Variantes et options :

Les variantes par rapport aux spécifications du cahier des charges ne sont pas autorisées.

Les candidats doivent répondre obligatoirement aux options telles que décrites dans le CCTP.

2.12 Délai d’exécution :

Le délai d’exécution de l’ensemble des lots est fixé à 9 semaines et ne peut en aucun cas être changé.

Démarrage des travaux le 03/07/2017 // Réception des travaux le 04/09/2017.

Les délais d’exécution propres à chacun des lots s’insèrent dans ce délai global, conformément au calendrier prévisionnel d’exécution qui sera élaboré, lot par lot.

2.13 Modifications de détails au dossier de consultation :

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard, 8 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet.

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de la nouvelle date.

2.14 Délai de validité des offres :

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

2.15 Garantie relative à la propriété industrielle et commerciale :

SANS OBJET

2.16 Durée du marché :

SANS OBJET

2.17 Garantie particulière pour matériaux de type nouveau :

SANS OBJET

2.18 Marché négociés susceptibles d’être passés ultérieurement :

SANS OBJET

2.19 Marchés réservés :

SANS OBJET

2.20 Mode de règlement :

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.

Article 3 // Présentation des offres :

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par lui :

A – Justifications à produire prévues à l’article 45 du code des marchés publics ; le candidat devra en particulier fournir :

. Justification à produire quant à la situation juridique :

* Lettre de candidature ou déclaration d’intention de soumissionner, établie à partir de l’imprimé Cerfa DC1, dûment daté et signé,

* Déclaration du candidat au moyen de l’imprimé Cerfa DC2, dûment complété,

* Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières.

. Justification à produire concernant les références professionnelles et la capacité technique :

* Liste des travaux exécutés aux cours des 5 dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin,

* Déclaration indiquant les effectifs en personnel, l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

* Certificat de qualité ou de capacité délivré par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents (la preuve de ces qualifications peut être apportée par tout moyen).

B – Un projet de marché comprenant :

* Un acte d’engagement – document joint à compléter et à signer,

* Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.), ci-joint,

* Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), ci-joint,

* Le Descriptif, ci-joint, à accepter sans modifications,

* La décomposition du prix global et forfaitaire, établie en utilisant obligatoirement le cadre joint au dossier de consultation,

C – Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour l’exécution des travaux, il devra comporter les informations et documents suivants :

* Indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement, les références des fournisseurs correspondants ;

* Programme d’exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier,

* Indications concernant les procédés d’exécution envisagés et les moyens (en études, en hommes et en matériels) qui seront utilisés ;

* Note sur l’installation de chantier,

* Note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l’hygiène sur le chantier,

* Sous-traitance déclarée ou envisagée.

NOTA / Les candidats qui présentent une offre pour plusieurs lots ont la possibilité de produire :

- Une seule fois : les justifications et les déclarations visées en A, ci-dessus, le C.C.A.P., le descriptif et le C.C.A.G.,

- Pour chaque lot considéré isolément : le projet de marché visé au B, ci-dessus ; le mémoire justificatif visé au C, ci-dessus.

Article 5 // Conditions d’envoi et de remise des offres :

Les offres sont transmises en plusieurs fois. Si plusieurs offres sont transmises successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des offres sera ouverte.

Les offres peuvent être acheminées dans les conditions suivantes :

- Présentées sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. La présentation sur support physique électronique n’est pas autorisée.

- Présentées sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé. La présentation sur support physique électronique n’est pas autorisée.

Les offres devront parvenir à destination avant le :

02/05/2017, à 12h00

TRANSMISSION PAR VOIE POSTALE OU REMISE EN MAIN PROPRE :

Le pli contenant la candidature et l’offre porte le nom du candidat et l’adresse suivante :

MAIRIE DE MAISSE – Place de l’Hôtel de Ville – 91720 MAISSE

Et la mention suivante :

Proposition pour : TRANSFORMATION DU RESTAURANT SCOLAIRE

Les documents relatifs à la candidature comprennent :

- Les justifications à produire prévues à l’article 3 A, ci-dessus,

Les documents relatifs à l’offre comportent le numéro du lot et comprennent :

- Le projet de marché demandé au paragraphe B de l’article 3, ci-dessus,

- Le mémoire justificatif demandé au paragraphe C de l’article 3, ci-dessus.

Article 6 // Examen des offres et attribution du marché :

Au stade des candidatures, les offres des candidats qui n’ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes au regard du marché sont écartées.

6.1 Critères d’attribution :

L’offre économique la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énumérés ci-dessous :

- Prix des travaux : 30%

- Valeur technique, jugée à l’appui d’un mémoire technique à remettre avec l’offre précisant les 3 sous-critères suivants : 70%

  - Avis du candidat et qualité de la perception des enjeux du programme (respect des coûts et des objectifs) – 25%,

  - Ressources humaines et matérielles à la disposition de l’opération, proximité de la société avec le lieu du chantier – 20%,

  - Respect des délais de chantier / PLANNING – 25%.

En cas de discordance entre les différentes indications du prix global et forfaitaire figurant dans l’offre d’un candidat, l’indication en chiffres, hors TVA, figurant à l’article 2 de l’acte d’engagement (A.E.), prévaudra sur toutes autres indications.

En cas de discordance entre la décomposition du prix global et forfaitaire et l’acte d’engagement (A.E.), ou en cas d’anomalies, d’erreurs ou d’omissions internes à la décomposition du prix global forfaitaire, le candidat, s’il est sur le point d’être retenu, sera invité à rectifier cette décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire ou pour le redresser.

En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

En application de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, un recours à la négociation est envisagé mais le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de ne pas en faire usage.

6.2 Attribution du marché :

Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai de 7 jours francs à compter de la date de réception de la demande du Maître d’Ouvrage les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prévus par la réglementations en matière de marchés publics.

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par le Maître d’Ouvrage, son offre est rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat est prononcée par le Maître d’Ouvrage.

Le Maître d’Ouvrage présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.